|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Bakery Store Online | プロジェクトコード | BSO |
| 作成者 | Phạm Thị Minh Phương | プロジェクトリーダ | Phạm Thị Minh Phương |
| 日付 | 29-10-2017 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告期間 | 29-10-2017 – 25-11-2017 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 29-10-2017 |  |
| 終了予定日 | 25-11-2017 |  |
| チームサイズ | 5人 | Phạm Thị Minh Phương  Nguyễn Xuân Hà  Cao Anh Tuấn  Hoàng Anh Phương  Ngô Trung Kiên |
| 工数合計（予定） | 500作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 500作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 100作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

## 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

## 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

## 無い

# 品質活動

## 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| 統合テストケースを作る | テストチーム | 10-11-2017 | 完成しました |  |  |
| テストラウンド1を実行 | テストチーム | 21-11-2017 | 完成しました |  |  |
| 画面デザインを更新 | KienNT | 20-11-2017 | 完成しました |  |  |
| クライアントモジュールを開発 | TuanCA | 14-11-2017 | 完成しました |  |  |
| 管理モジュールを開発 | HaNX | 21-11-2017 | 完成しました |  |  |
| レポート4 | チームメンバ | 21-11-2017 | 完成しました |  |  |
| プログレスレポート4 | PhuongPTM | 21-11-2017 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| テストラウンド2を実行 | テストチーム | 21-11-2017 | 01-12-2017 |
| ラウンド1の不具合を修正 | HaNX, TuanCA, KienNT | 21-11-2017 | 21-11-2017 |
| テストケースを更新 | PhuongPTM, PhuongHA | 21-11-2017 | 21-11-2017 |
| テストレポートを更新 | PhuongPTM | 21-11-2017 | 06-12-2017 |
| レポート5 | チームメンバ | 21-11-2017 | 08-12-2017 |
| プログレスレポート5 | PhuongPTM | 21-11-2017 | 08-12-2017 |

# 問題、提案

***作成者***

Phạm Thị Minh Phương

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)